ПЛАН  по запланированным и выполняемым работ по содержанию и  текущему ремонту общего домового имущества на 2014 год

| № п/п | Адрес | Наименование работ по текущему ремонту |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр.Пролетарский д.12 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | 4 подъезд косметический ремонт подъезда | по решению собственников |
|  |  | Восстановление подъездного отопления 4 подъезд |  |
|  |  | Ремонт кровли кв. 4 |  |
|  |  | Установка штакетника (полисадники) |  |
| 2 | пр.Пролетарский д.13 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | 4 под. ремонт козырька |  |
|  |  | Установка перил, ремонт, укрепление козырьков |  |
|  |  | Ремонт кровли над подъездами |  |
|  |  | Косметический ремонт подъезда №2 |  |
|  |  | О расширении пожарного выхода 2 подъезд | Выполнен ремонт |
|  |  | Замена пластиковых окон (внесено 06.05.14) | По решению собственников |
|  |  | Очистка подвального помещения со двора (внесено 07.05.14) |  |
| 3 | пр.Пролетарский д.15 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | КВ. 36, 16 ремонт кровли |  |
|  |  | Установка элементов детской площадки (внесено 06.05.14) | выполнено |
|  |  | Установка металлических ограждений во дворе (внесено 06.05.14) |  |
|  |  | Косметический ремонт 2 подъезда |  |
|  |  | Ремонт/укрепление водосточных труб |  |
| 4 | пр.Пролетарский д.17 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Оштукатуривание стены у подъезда, сливы |  |
|  |  | Ремонт слухового окна |  |
|  |  | Установка снегоупоров |  |
|  |  | Установка металлических ограждений |  |
|  |  | Устройство сливов у козырьков |  |
| 5 | пр.Пролетарский д.19 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Ограждение у подъездов | выполнено |
| 6 | пр.Пролетарский д.34а | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | КВ. 1 ремонт кровли, утеплить стены | по решению собственников |
|  |  | Замена контура отопления | по решению собственников |
| 7 | пр.Пролетарский д.36 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Ремонт несущих конструкций кровли и дымовых труб | по решению собственников |
| 8 | пр.Пролетарский д.37а | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
| 9 | пр.Пролетарский д.37 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | КВ. 25, 45 замена стояка ХВС |  |
| 10 | пр.Пролетарский д.39 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
| 11 | пр.Пролетарский д.41 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | КВ. 29 ремонт кровли | Выпол 14.05.2014 |
|  |  | Сушилка для белья |  |
|  |  | Косметич. ремонт 1 под. |  |
| 12 | пр.Пролетарский д.43 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Замена стояков отопления | по решению собственников |
|  |  | Перебор межэтажных щитов | по решению собственников |
|  |  | Частичный ремонт кровли | по решению собственников |
|  |  | Косметический ремонт 1, 2 подъезд | по решению собственников |
|  |  | Замена козырьков | по решению собственников |
|  |  | Установка штакетника |  |
| 13 | пр.Пролетарский д.45 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | КВ. 29 ремонт кровли |  |
|  |  | КВ. 14 ремонт конька, кровли | по решению собственников |
|  |  | Косметический ремонт подъездов | по решению собственников |
|  |  | Сушилка для белья, ковров, установка скамеек |  |
| 14 | пр.Пролетарский д.47 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Ремонт крыльца 1 подъезд, восстановить подъездное отопление во 2 подъезде, навес над входом в подвал | Навес выполнен |
| 15 | пр.Пролетарский д.53 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Благоустройство дворовой территории: ограждение, детская площадка, сушилка для белья | по решению собственников |
|  |  | Ремонт кровли кв. 22, 11 |  |
|  |  | Ремонт канализации под кв. 4 |  |
| 16 | пр.Пролетарский д.57 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | КВ. 27 ремонт кровли |  |
|  |  | КВ. 18 ремонт кровли |  |
|  |  | Металлическая конструкция для ковров |  |
| 17 | пр.Пролетарский д.59 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | КВ. 12, 6 ремонт кровли |  |
|  |  | КВ. 11 ремонт кровли |  |
|  |  | Оштукатуривание фасада дома | по решению собственников |
| 18 | пр.Пролетарский д.61 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Ремонт кровли |  |
|  |  | Переборка эл. щитов |  |
|  |  | Восстановление подъездного отопления |  |
|  |  | Оштукатуривание фасада дома, ремонт фундамента | по решению собственников |
|  |  | 1 подъезд косметический ремонт | по решению собственников |
|  |  | Оборудование детской площадки | по решению собственников |
|  |  | Сушилка для белья |  |
|  |  | Срубить деревья |  |
| 19 | пр.Пролетарский д.62 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Изменить конструкцию козырьков, ремонт стен у подъездов |  |
|  |  | Установка теплового счетчика | по решению собственников |
| 20 | пр.Пролетарский д.64 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
| 21 | ул.Гидростроителей д.16 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  | ул.Гидростроителей д.51 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Косметический ремонт подъездов | по решению собственников |
|  | ул.Гидростроителей д.60 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | КВ. 4 ремонт кровли |  |
| 25 | ул.Гидростроителей д.61 | КВ. 3 прочистка вентиляции |  |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
| 26 | ул.Гидростроителей д.62 |  |  |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
| 27 | ул.Гидростроителей д.63 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | КВ. 3 прочистка вентиляции |  |
| 28 | ул.Гидростроителей д.64 |  |  |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | КВ. 12 ремонт кровли |  |
| 29 | ул.Мосорина д.3 | КВ. 16 ремонт кровли |  |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
| 30 | ул.Мосорина д.5 | Ремонт крылец, ремонт отмостки, ремонт скамеек, установка 1 новой скамейки, замена окон в подвале, благоустройство детской площадки | по решению собственников |
|  |  | Замена канализационной трубы от подвала до дома |  |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
| 31 | ул.Мосорина д.5 | Благоустройство дворовой территории: сушилка для белья, ограждение со двора, ремонт подвала м/у 3 и 4 подвалом | по решению собственников |
|  |  | Ремонт крыльца 3 и 4 подъезды |  |
|  |  | замена четвертных задвижек (7 шт.), спусников |  |
| 32 | ул.Энергетиков д.9 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | КВ. 25, 56, 59,55, 53, 30 Ремонт кровли | по решению собственников |
|  | ул.Энергетиков д.11 | КВ. 32 замена вентелей по отоплению |  |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
| 33 |  | КВ. 27,26,14,2,3,15 замена стояка ХВС | по решению собственников |
|  |  | КВ. 38,39,50,51 | по решению собственников |
|  |  | КВ. 114 замена стояка ХВС | по решению собственников |
|  |  | КВ. 47 замена стояка ХВС | по решению собственников |
|  |  | КВ. 102 замена стояка ХВС | по решению собственников |
| 34 | ул.Фрунзе д.1 | Ремонт кровли кв. 51 | по решению собственников |
|  |  | Замена почтовых ящиков | по решению собственников |
|  |  | Косметический ремонт подъездов | по решению собственников |
|  |  | Восстановление подъездного отопления |  |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | 3 подъезд ремонт крыльца, навес над входом |  |
|  |  | КВ. 16 ремонт кровли |  |
|  |  | КВ. 16 замена стояка ХВС |  |
| 35 | ул.Фрунзе д.2 ул.Фрунзе д.5 | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Восстановить ограждение у подъездов | по решению собственников |
| 36 | ул.Ленина д.6 |  |  |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
| 37 | ул.Бланки д.5 |  |  |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | КВ. 15 ремонт кровли |  |
|  |  | КВ. 13 герметизация швов |  |
| 38 | ул.Пуэтная д.2 |  |  |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
| 39 |  | 3 подъезд косметический ремонт подъезда | по решению собственников |
|  |  | 6 подъезд косметический ремонт подъезда | по решению собственников |
|  |  | КВ. 78,84,83, 88 герметизация швов | по решению собственников |
|  |  | КВ. 5, 9 герметизация швов | по решению собственников |
|  |  | 1 подъезд ремонт козырька | по решению собственников |
| 40 | ул.Вокзальная д.11 Пл. Кирова д. 4 | Замена канализационной трубы от подвала до дома | по решению собственников |
|  |  | КВ. 26 Ремонт канализационной обвязки на чердак, ремонт водостока, герметизация швов, ремонт кровли лоджии | по решению собственников |
|  |  | КВ. 92 ремонт кровли | по решению собственников |
|  |  | КВ. 12,14 ремонт кровли лоджии и стены | по решению собственников |
|  |  | КВ. 7,57 замена стояка ХВС | по решению собственников |
|  |  | Ремонт кровли | по решению собственников |
|  |  | КВ. 57 ремонт кровли лоджии |  |
|  |  | Швы 83,84,5,78,9,67 | по решению собственников |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Ремонт фасада до 1 этажа | по решению собственников |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |
|  |  | Замена окон на пластиковые 4 подъезд | по решению собственников |
| 41 | ул.Высотная д.3 | Косметический ремонт 4 подъезда | по решению собственников |
|  |  | Подготовка к отопительному сезону, промывка опресовка |  |